FabMind Agent

Final 10/10 GitHub + Antigravity + Codex Execution Playbook

반도체 Load Port / FOUP Clamp / EtherCAT I/O 전용 근거 기반 Agentic AI 트러블슈팅 플랫폼

| 항목 | 최종 기준 |
| --- | --- |
| 프로젝트 성격 | 졸업작품 + 취업 포트폴리오 + 현업형 제품 설계 |
| 핵심 범위 | Load Port / FOUP Clamp / EtherCAT I/O |
| AI 원칙 | LLM 의존이 아니라 deterministic rule + evidence 기반 |
| 보안 원칙 | 내부망, 읽기 전용, 데이터 무반출, 사람 승인 |
| GitHub 목표 | README, CI, PR 기록, screenshots로 회사가 평가 가능 |

# 1. 냉정한 최종 피드백

방향은 맞다. 다만 “세상에 없는 완벽한 시스템”이라는 표현은 발표에서 그대로 쓰면 위험하다. 검증 가능한 표현은 “반도체 현장 제약을 반영한 독자적 조합의 근거 기반 트러블슈팅 시스템”이다. 완전한 세계 최초를 증명할 필요는 없다. 평가자는 독창성보다 문제 정의, 제약 인식, 구현 완성도, 시연 안정성, 코드 품질을 본다.

10점 프로젝트가 되려면 기능을 무작정 늘리지 말고, 하나의 장비군에 대해 끝까지 닫힌 흐름을 만들어야 한다. 따라서 최종 범위는 Load Port / FOUP Clamp / EtherCAT I/O로 고정한다. 이 범위 안에서 진단 입력, 근거 검색, 원인 후보, 점검 절차, 보고서, 승인, 감사로그, GitHub CI까지 완성하면 졸업작품과 포트폴리오 모두에서 강하다.

# 2. 10점짜리 독자성 정의

FabMind Agent의 독자성은 AI가 장비를 직접 제어하는 것이 아니다. 오히려 실제 반도체 현장에서는 그런 접근이 보안과 안전 때문에 막힌다. 독자성은 다음 5가지를 하나의 제품 흐름으로 묶는 데 있다.

1) Situation Snapshot Contract: 알람, EtherCAT 상태, DI/DO, 최근 작업, 로그를 표준 입력으로 정규화한다.
2) Safety-Gated Deterministic Triage: 위험 조치를 차단하고 규칙 기반으로 원인 후보를 만든다.
3) Evidence Graph: 모든 가설과 점검 단계에 근거를 연결한다.
4) Agent Timeline UI: AI가 어떤 단계로 판단했는지 화면에서 보여준다.
5) Human Approval + Audit Trail: 보고서 승인과 감사로그로 책임 추적이 가능하다.

# 3. 왜 이 선택이 논리적인가

반도체 장비는 회사마다 구조, 알람, I/O 맵, 매뉴얼, 정비 이력이 다르다. 따라서 모든 장비를 자동 분석하는 범용 AI는 졸업작품으로도, 실제 현업 도입으로도 너무 넓다. 반대로 특정 장비군 하나를 깊게 완성하면 현실성과 완성도가 동시에 생긴다.

또한 실제 장비 데이터를 외부 AI 서버로 보내는 구조는 보안상 어렵다. 그래서 기본 설계는 외부 API가 아니라 내부망, 읽기 전용, deterministic mode다. AI는 최종 판단자나 장비 제어자가 아니라 엔지니어 의사결정 보조자다.

# 4. 최종 요구정의 핵심

사용자는 장비, 알람 코드, 증상, EtherCAT 상태, DI/DO 상태, 최근 작업, 로그를 입력한다. 시스템은 입력을 Situation Snapshot으로 정규화하고, 알람 코드표, I/O point, EtherCAT 상태, 매뉴얼 chunk, 정비 이력 근거를 검색한다. 이후 deterministic rule engine이 원인 후보를 만들고, 위험 조치를 safety guardrail로 차단한다. 결과는 Agent Analysis 화면에 원인 후보 TOP 3, confidence band, evidence drawer, inspection plan으로 표시된다. 사용자는 체크리스트를 수행하고 보고서 초안을 생성해 senior approval을 요청한다. 모든 과정은 audit log로 남는다.

# 5. 개발 실행 원칙

Antigravity와 Codex를 동시에 사용할 때 가장 위험한 것은 “전체 다 만들어줘”라고 시키는 것이다. 이렇게 하면 폴더가 중복되고, API 계약이 틀어지고, UI만 예쁜 미완성물이 된다. 반드시 PR 단위로 나눈다.

Antigravity는 UI, 브라우저 검증, 화면 polish, screenshot artifact에 집중한다. Codex는 backend, DB, API contract, deterministic agent, pytest, code review에 집중한다. GitHub는 최종 결과물의 신뢰성을 보여주는 포트폴리오 장소로 사용한다.

# 6. Golden Path

최종 시연은 로그인 → 장비 선택 → 진단 생성 → Agent Analysis → Evidence Drawer → Checklist → Report → Approval → Audit Log 흐름으로 고정한다. 이 흐름이 끊기지 않고 5분 안에 성공해야 한다. 추가 기능은 Golden Path가 안정화된 뒤에만 붙인다.

# 7. 실패 케이스까지 구현해야 10점

정상 케이스만 구현하면 데모처럼 보인다. 현업형 프로젝트로 보이려면 실패 케이스가 있어야 한다. 근거 부족, 장비-알람 불일치, 위험 조치 요청, EtherCAT 상태 충돌, 권한 부족, 보고서 승인 전 수정, evidence 없는 가설을 모두 처리해야 한다.

# 8. GitHub 공개 전략

GitHub에는 단순 코드 저장소가 아니라 회사가 읽을 수 있는 제품형 저장소로 올린다. README에 문제, 제약, 해결, 아키텍처, screenshots, 실행법, 테스트, CI, 발표 스크립트를 넣는다. PR 기록은 개발 습관을 보여주므로 PR-00부터 PR-12까지 단계적으로 남기는 것이 좋다. 실제 회사 데이터는 절대 넣지 않고 synthetic demo data라고 명시한다.

# 9. PR 단위 작업표

| PR | Owner | 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-00 | Antigravity | Monorepo scaffold | web/api/infra 생성, health 200, README |
| PR-01 | Codex | CI/Quality Gate | GitHub Actions, pytest, typecheck, Playwright 준비 |
| PR-02 | Codex | DB/Seed | 30 alarms, 60 I/O, 20 scenarios, tenant isolation |
| PR-03 | Codex | Auth/RBAC/Audit | field/senior/admin 권한, audit log |
| PR-04 | Antigravity | Design System | industrial SaaS UI shell, 상태 처리 |
| PR-05 | Both | Equipment Pages | 장비 상세, 알람, I/O, EtherCAT, 문서 |
| PR-06 | Codex | Diagnosis API | session create/detail/aggregate, validation |
| PR-07 | Codex | Agent Engine | Scenario A/B/C deterministic tests |
| PR-08 | Antigravity | Agent UI | timeline, hypothesis, evidence drawer, risk banner |
| PR-09 | Both | Checklist | step 상태, note, audit |
| PR-10 | Both | Report/Approval | draft, request, approve/reject, audit |
| PR-11 | Antigravity | Dashboard/Audit Console | 상태 추적, 감사 검색 |
| PR-12 | Both | Final E2E/Polish | CI green, screenshots, README final |

# 10. 바로 넣을 첫 프롬프트

## Antigravity 첫 프롬프트

You are building FabMind Agent. Read AGENTS.md, README.md, docs/00_project_one_page.md, and docs/04_golden_path_spec.md. Do not implement yet. Report the current structure, missing files, violated constraints, and the exact PR task to do next.

## Codex 첫 프롬프트

Read AGENTS.md and inspect the repository. Do not implement yet. Report current structure, missing files, violated constraints, next recommended PR, and exact files to modify.

# 11. GitHub 사용 순서

1) GitHub에서 fabmind-agent 빈 저장소를 만든다.

2) ZIP 패키지 내용을 로컬 폴더에 압축 해제한다.

3) git init, git add, git commit, git remote add origin, git push 순서로 main에 올린다.

4) 이후에는 PR-00부터 PR-12까지 브랜치를 나눠 개발한다.

5) README, screenshots, CI 결과, 발표 스크립트를 최종 정리한다.

git init
git add .
git commit -m "PR-00 initialize FabMind Agent repository"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<YOUR_ID>/fabmind-agent.git
git push -u origin main

# 12. 최종 만점 판정

| 영역 | 만점 조건 |
| --- | --- |
| 문제 정의 | 반도체 현장 문제와 보안/호환/안전 제약을 설명 |
| 제품 설계 | Load Port / FOUP Clamp 범위 고정, 내부망 읽기 전용 |
| Agentic AI | 단계별 workflow, deterministic rule, evidence link |
| UI | Agent Analysis 중심, 상태 처리, 고급 SaaS 느낌 |
| 품질 | pytest, Playwright, GitHub Actions, PR 기록 |
| 발표 | 5분 Golden Path 시연, 근거 기반 방어 가능 |